2026

Desktop-Anwendung 
für automatisierte Dokumentenanalyse und -ablage

Dokumentation zur Projektarbeit
von Julien Blue Hirte

Im Rahmen der Abschlussprüfung zum
Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung

Prüfling: Herr Julien Blue Hirte
Prüflings.-Nr.: 18119

Industrie- und Handelskammer:
IHK Köln

Prüfungsjahr:
Abschlussprüfung Sommer 2026

Projektzeitraum:
30.03.2026 – 24.04.2026

Abgabedatum:
24.04.2026

Umschulungsträger:
AFP - Akademie für Personalweiterbildung
Kölner Straße 265 | 51149 Köln
Standortleiter: André Liesenfeld

Ausbildungsbetrieb:
Seraph IT GmbH
Am Frankenturm 5 | 50675 | Köln
Projektbetreuer:  Georgij Boguslawskij

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1

1.1.	Projektbeschreibung	1

1.2.	Zielsetzung des Projekts	1

1.3.	Nutzen für den Auftraggeber	1

2.	Projektumfeld und Rahmenbedingungen	1

2.1.	Organisatorisches Umfeld	1

2.2.	Technische Rahmenbedingungen	2

2.3.	Verwendete Software und Werkzeuge	2

2.4.	Abgrenzungskriterien und Nicht-Ziele	2

3.	Analysephase – Ist-Zustand und Zieldefinition	3

3.1.	Vorgehen zur Erhebung des Ist-Zustands	3

3.2.	Ist-Zustand der Dokumentenverarbeitung	3

3.3.	Identifizierte Probleme und Schwachstellen	4

3.4.	Soll-Zielprozess der Dokumentenverarbeitung	5

3.5.	Ist-/Soll-Vergleich	5

4.	Anforderungsanalyse	5

4.1.	Fachliche Anforderungen an die Anwendung	5

4.2.	Technische Anforderungen an die Anwendung	6

4.3.	Zusammenfassung der Anforderungen	6

5.	Projektplanung und Vorgehen	7

5.1.	Projektphasen und Vorgehensweise	7

5.2.	Zeit- und Phasenübersicht	7

5.3.	Projektstruktur und Arbeitspakete	7

5.4.	Meilensteine und Zeitabgleich	8

5.5.	Änderungsmanagement - Abweichungen vom Projektantrag	8

6.	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	9

6.1.	Geplantes Projektbudget (Soll-Kosten)	9

6.2.	Tatsächliche Projektkosten (Ist-Kosten)	9

6.3.	Wirtschaftliche Bewertung des Projekts	10

7.	Architektur- und Systemkonzept	10

7.1.	Analyse möglicher Architekturvarianten	10

7.2.	Begründung der gewählten Architektur	11

7.3.	Programmablauf	11

7.4.	Architekturelle Grundprinzipien	12

7.5.	GUI-Konzept und Entwürfe	12

8.	Technische Umsetzung	13

8.1.	Umsetzung der Dokumentenübernahme	13

8.2.	Umsetzung des Mail-Moduls	13

8.3.	Umsetzung der Dokumentenanalyse und Textextraktion	14

8.4.	Umsetzung der Klassifikations- und Ablagelogik	14

8.5.	Backup- und Logging-Mechanismus	14

8.6.	Konfigurationsmöglichkeiten der Anwendung	15

8.7.	Fehler- und Ausnahmebehandlung	15

9.	Qualitätssicherung und Tests	16

9.1.	Qualitätssicherungskonzept	16

9.2.	Testkonzept und Testumgebung	16

9.3.	Tests der Geschäftslogik	16

9.4.	Integrationstests	17

9.5.	Manuelle Tests	17

9.6.	Testergebnisse und Bewertung	17

10.	Sicherheits- und Datenschutzaspekte	18

10.1.	Sicherheitsmaßnahmen	18

10.2.	Datenschutzrelevante Aspekte	18

10.3.	Schutz von Dokumenten und Protokolldaten	18

11.	Installation, Inbetriebnahme und Abnahme	19

11.1.	Installation der Anwendung	19

11.2.	Testlauf beim Auftraggeber	19

11.3.	Nutzereinweisung	19

11.4.	Abnahme durch den Auftraggeber	19

12.	Projektabschluss und Reflexion	20

12.1.	Soll-/Ist-Vergleich der Projektziele	20

12.2.	Bewertung der Zielerreichung	20

12.3.	Lessons Learned	20

Anhang	1

Projektantrag	1

Genehmigung des Projektantrags durch die IHK	1

Freigabeerklärung / Eidesstattliche Erklärung	1

Freigabeerklärung des Betriebs	1

Abnahmedokument	1

Interview-Leitfaden	1

Zusammenfassung & Auswertung des Interviews	3

Ist-Soll-Vergleich	5

Übersicht der Eingesetzten Software	6

Projektstrukturplan	8

Gantt-Diagramm	9

Erweitertes Wasserfallmodell	10

Code-Anhang	11

Domain-Modell und Statusdefinition	11

Routing- und Pfadauflösung	12

Orchestrierung der Verarbeitungspipeline	15

Beispiel-Konfigurationsdateien	17

Testfallkatalog	22

Integrationstest-Protokoll(gekürzte Konsolenausgabe)	23

Programmablaufplan	26

Architektur-Modell	27

Use-Case Diagramm	28

GUI-MockUp	29

GUI-Screenshots	30

Glossar und Abkürzungsverzeichnis	31

Ordner für Dokumente, bei denen OCR oder Verarbeitung fehlschlägt.	32

Quellen:	32

Projektantrag	33

Genehmigung des Projektantrags durch die IHK	33

Freigabeerklärung / Eidesstattliche Erklärung	33

Freigabeerklärung des Betriebs	33

Abnahmedokument	33

# Einleitung

## Projektbeschreibung

Gegenstand dieses Projekts ist die Entwicklung einer Desktop-Anwendung zur automatisierten Analyse und strukturierten Ablage eingehender Dokumente. Der bisher manuelle Prozess der Sichtung, Benennung und Ablage wird dadurch softwaregestützt unterstützt und vereinheitlicht.

## Zielsetzung des Projekts

Die Anwendung soll eingehende Dokumente automatisiert erfassen, relevante Informationen extrahieren, eindeutig klassifizieren und anschließend einheitlich benennen sowie automatisch ablegen. Ergänzend sollen die Verarbeitungsschritte protokolliert und die Originaldateien vor der Weiterverarbeitung gesichert werden.

## Nutzen für den Auftraggeber

Für den Auftraggeber ergibt sich der Mehrwert durch die Reduzierung manueller Arbeitsschritte in der Büroadministration. Das Prüfen, Umbenennen und strukturierte Ablegen von Dokumenten erfolgt softwaregestützt, wodurch Zeit eingespart, Fehler reduziert und die Auffindbarkeit durch standardisierte Benennung verbessert wird.

Durch die Protokollierung der Verarbeitungsschritte und die Sicherung der Originaldateien werden zudem Transparenz und Prozesssicherheit erhöht. Gleichzeitig verringert sich die Abhängigkeit von individuellem Erfahrungswissen einzelner Mitarbeitender.

# Projektumfeld und Rahmenbedingungen

## Organisatorisches Umfeld

Das Projekt wird bei der Seraph IT GmbH durchgeführt. Das Unternehmen ist als IT-Dienstleister tätig und beschäftigt zum Zeitpunkt der Antragstellung 14 Mitarbeitende.

Die Dokumentenverarbeitung ist organisatorisch der Büroadministration zugeordnet. Die Büroleitung ist für die Sichtung, Bearbeitung und Ablage eingehender Dokumente verantwortlich und stellt die Hauptnutzerin der entwickelten Anwendung dar.

Das Projekt wird parallel zum laufenden Geschäftsbetrieb umgesetzt. Tests und Implementierung erfolgen in einer getrennten Projektumgebung, sodass operative Abläufe nicht beeinträchtigt werden.

## Technische Rahmenbedingungen

Die Umsetzung erfolgt auf einem Windows-Arbeitsplatzrechner, da dies der Zielumgebung entspricht. Entwickelt wird in Python, da sich damit Dateisystemlogik, Textanalyse und OCR effizient umsetzen lassen und geeignete Open-Source-Bibliotheken (z. B. Tesseract) verfügbar sind. Zur Trennung der Abhängigkeiten wird eine virtuelle Umgebung genutzt.

Die Anwendung ist als lokale Desktop-Lösung ohne zusätzliche Serverinfrastruktur konzipiert. Alle Verarbeitungsschritte erfolgen in definierten lokalen Verzeichnissen. Dokumente werden aus einem Eingabeordner übernommen, E-Mail-Anhänge automatisiert dort abgelegt und innerhalb einer definierten Runtime-Struktur verarbeitet. Die Textextraktion erfolgt vollständig lokal.

## Verwendete Software und Werkzeuge

Im Rahmen des Projekts wurden ausschließlich lokal verfügbare sowie lizenzfreie oder bereits im Unternehmen vorhandene Softwarelösungen eingesetzt. Dadurch entstehen keine zusätzlichen Lizenzkosten. Übersicht der eingesetzten Software

Begründung der Auswahl

Die Auswahl der eingesetzten Software erfolgte unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

- Lokale Ausführbarkeit ohne Cloud-Abhängigkeit

- Nutzung etablierter und stabiler Technologien

- Gute Integration in die Python-Umgebung

- Minimierung von Lizenzkosten

Für die Texterkennung wird mit Tesseract OCR eine bewährte Open-Source-Lösung eingesetzt. In Kombination mit Poppler und pdf2image können sowohl bildbasierte Dokumente als auch PDFs automatisiert verarbeitet werden. Die grafische Oberfläche wurde mit CustomTkinter umgesetzt. Für die Bereitstellung als Windows-Anwendung kommen PyInstaller und Inno Setup zum Einsatz.

## Abgrenzungskriterien und Nicht-Ziele

Im Rahmen dieses Projekts wird eine funktionale Minimalversion der Anwendung umgesetzt. Ziel ist die vollständige Abbildung des definierten Soll-Zielprozesses innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens von 80 Stunden.

Folgende Funktionen sind ausdrücklich nicht Bestandteil des Projekts:

- Nutzerbestätigung bei unsicherer Klassifikation

- Training oder Integration eines eigenen KI-Modells

- Einsatz einer zentralen Datenbanklösung

- erweiterte statistische Auswertung der Protokolldaten

- automatisierte Erfassung der Dokumente in einer Liste für den aktuellen Bearbeitungsstatus

# Analysephase – Ist-Zustand und Zieldefinition

## Vorgehen zur Erhebung des Ist-Zustands

Zur Erhebung des Ist-Zustands wurde ein Interview mit der Büroleitung durchgeführt, da hier die Dokumentenverarbeitung zentral erfolgt und die Büroleitung die Hauptnutzerin der geplanten Anwendung ist. Ziel der Erhebung war eine neutrale Analyse der bestehenden Abläufe ohne vorweggenommene technische Lösungsansätze:

- Eingangskanäle für Dokumente

- Bearbeitungs- und Ablageprozesse

- bestehende Benennungsregeln

- typische Fehlerquellen

- Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Transparenz

Siehe Interview-Leitfaden

Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die spätere Definition des Soll-Zielprozesses.

## Ist-Zustand der Dokumentenverarbeitung

Dokumentenquellen

- Etwa neunzig Prozent der Rechnungen gehen per E-Mail ein. Die verbleibenden Rechnungen werden postalisch zugestellt und anschließend gescannt. Weitere Dokumente wie Behörden- oder Personalschreiben erreichen das Unternehmen ebenfalls per Post oder digital.

- In Einzelfällen werden Dokumente über interne Kommunikationsplattformen weitergeleitet.

Dokumentarten

- Zu den regelmäßig anfallenden Dokumenten zählen insbesondere:

- Eingangsrechnungen und Zahlungserinnerungen

- Personaldokumente wie Lohnabrechnungen oder Verträge

- Kontoauszüge

- Schreiben von Behörden und Krankenkassen

Aktueller Ablauf

Nach Eingang eines Dokuments erfolgt eine manuelle Sichtung. Anschließend erfolgt die manuelle Umbenennung und Ablage innerhalb der bestehenden Ordnerstruktur. Die Entscheidung über den Ablageort basiert überwiegend auf Erfahrungswissen und bestehenden Konventionen.

Benennung und Ablage

Es existieren etablierte Benennungsschemata, beispielsweise:

- Datum, Kreditor, Leistung, Betrag bei Eingangsrechnungen

- Rechnungsnummer und Debitor bei Ausgangsrechnungen

- Datum, Absender und Inhalt bei Schreiben

Diese Regeln werden jedoch nicht durchgängig einheitlich angewendet. Insbesondere bei gescannten Dokumenten kommt es zu Abweichungen.

Die Ordnerstruktur ist historisch gewachsen und bildet die Grundlage der bestehenden Ablage.

Fehler- und Sonderfälle

Fehlerhafte oder doppelte Dokumente werden manuell korrigiert. Die Bewertung erfolgt anhand von Vollständigkeit, Scanqualität und Zeitstempel. Zusätzliche Seiten wie allgemeine Geschäfts-bedingungen können zu falscher Zuordnung führen und müssen manuell zusammengeführt werden.

Nachvollziehbarkeit

Eine systematische Protokollierung der Verarbeitungsschritte existiert nicht. Lediglich der Rechnungseingang wird gesondert dokumentiert. Der Bearbeitungsstatus anderer Dokumente ist nicht transparent nachvollziehbar.

Siehe Interview-Zusammenfassung

## Identifizierte Probleme und Schwachstellen

Aus der Analyse ergeben sich folgende zentrale Schwachstellen:

- Hoher manueller Aufwand

  - Die Arbeitsschritte werden händisch durchgeführt. Dazu gehören Sichtung, Informationsentnahme, Umbenennung und Ablage. Dies führt zu einem erhöhten Zeitaufwand und bindet personelle Ressourcen.

- Medienbrüche

  - Unterschiedliche Eingangskanäle erfordern zusätzliche Bearbeitungsschritte wie Digitalisierung.

- Uneinheitliche Benennung

  - Bestehende Regeln werden nicht konsequent angewendet. Dies erschwert die Auffindbarkeit und führt zu Inkonsistenzen oder auch unnötigen Redundanzen.

- Eingeschränkte Nachvollziehbarkeit

  - Es fehlt eine durchgängige Dokumentation der Verarbeitungsschritte. Der Status einzelner Dokumente ist nicht jederzeit ersichtlich.

- Abhängigkeit von Einzelpersonen

  - Wissen über Ablagestrukturen und Sonderfälle ist nicht formal dokumentiert. Dies erhöht das Risiko bei personellen Ausfällen und erschwert die Einarbeitung neuer Mitarbeitender.

## Soll-Zielprozess der Dokumentenverarbeitung

Ziel ist die strukturierte Unterstützung des bestehenden Prozesses durch eine softwaregestützte Lösung. Der Prozess weist folgende Eigenschaften auf:

- zentrale technische Erfassung aller Dokumente aus einem lokalen Eingabeordner

- automatisierte Übernahme von E-Mail-Anhängen

- einheitlicher Verarbeitungsablauf unabhängig vom Eingangskanal

- Validierung unterstützter Dateiformate

- automatisierte Analyse und Textextraktion bei gescannten Dokumenten

- regelbasierte Klassifikation anhand definierter Kriterien

- standardisierte Dateibenennung

- automatisierte Ablage innerhalb einer definierten Ordnerstruktur

- Sicherung der Originaldateien vor der Verarbeitung

- vollständige Protokollierung aller Verarbeitungsschritte

Fehler- oder Sonderfälle sollen eindeutig gekennzeichnet und zur manuellen Nachbearbeitung bereitgestellt werden, ohne den Gesamtprozess zu unterbrechen.

## Ist-/Soll-Vergleich

Der Ist-/Soll-Vergleich zeigt, dass der bisher manuelle und erfahrungsabhängige Ablauf durch einen einheitlichen, softwaregestützten Verarbeitungsprozess ersetzt wird. Dadurch werden Nachvollziehbarkeit, Standardisierung und Prozesssicherheit deutlich verbessert.

Siehe Ist-/Soll-Vergleich

# Anforderungsanalyse

Die Anforderungen leiten sich direkt aus dem erfassten Ist-Zustand sowie den identifizierten Schwachstellen ab. Sie bilden die Grundlage für Konzeption, Umsetzung und Bewertung des Projekts.

## Fachliche Anforderungen an die Anwendung

Die Anwendung muss folgende fachliche Anforderungen erfüllen:

- Erfassung eingehender Dokumente aus einem lokalen Eingabeordner

- Weiterleitung von E-Mail-Anhängen an Input-Ordner

- Einheitliche Weiterverarbeitung aller Dokumente unabhängig vom Eingangskanal

- Validierung unterstützter Dateiformate

- Automatische Textextraktion bei gescannten oder bildbasierten Dokumenten

- Regelbasierte Klassifikation anhand definierter Schlüsselwörter

- Erkennung relevanter Kontextinformationen (z. B. Jahr, Zeitraum, Arbeitgeber)

- Standardisierte Dateibenennung auf Basis definierter Regeln

- Automatische Ablage innerhalb einer bestehenden Ordnerstruktur

- Erstellung eines Backups vor der Weiterverarbeitung

- Protokollierung aller relevanten Verarbeitungsschritte

- Kennzeichnung und gesonderte Ablage von nicht eindeutig verarbeitbaren Dokumenten

## Technische Anforderungen an die Anwendung

Die Anwendung muss folgende technische Anforderungen erfüllen:

- Umsetzung als lokal betriebene Desktop-Anwendung ohne Serverinfrastruktur

- Entwicklung in der Programmiersprache Python

- Nutzung einer virtuellen Python-Umgebung zur Trennung von Abhängigkeiten

- Integration einer OCR-Komponente zur Textextraktion

- Verwendung ausschließlich lokal betriebener Open-Source-Komponenten

- Modulare Architektur mit klarer Trennung zwischen Kernlogik und Infrastruktur

- Klare Trennung von Geschäftslogik (Domain/Usecases) und Infrastruktur

- Verarbeitung innerhalb einer definierten Runtime-Struktur

- Dateibasierte Protokollierung der Verarbeitung

- Fehler- und Ausnahmebehandlung ohne Abbruch der Gesamtverarbeitung

- Erweiterbarkeit der Klassifikationsregeln über eine JSON-basierte Konfiguration

## Zusammenfassung der Anforderungen

Die Anforderungen greifen die im Ist-Zustand identifizierten Schwachstellen gezielt auf und fokussieren die Standardisierung der Verarbeitung, die Reduzierung manueller Arbeitsschritte sowie eine verbesserte Nachvollziehbarkeit.

# Projektplanung und Vorgehen

## Projektphasen und Vorgehensweise

Ich habe das Projekt nach dem erweiterten Wasserfallmodell aufgebaut. Das heißt: Jede Phase ist sauber abgeschlossen, bevor die nächste startet, aber es gibt bewusst Rückkopplungsschleifen, falls in einer späteren Phase Anpassungen nötig werden.

- Analysephase: Ist‑Zustand aufnehmen, Probleme klar benennen, Soll‑Zielprozess definieren

- Planungsphase: fachliche + technische Konzeption, Architektur festlegen, Tests vorbereiten

- Durchführungsphase: Kernfunktionen umsetzen (Pipeline, OCR, Regeln, Ablage, GUI)

- Testphase: Funktionalität prüfen, Fehlerfälle validieren, Stabilität sichern

- Dokumentations‑ und Abschlussphase: Dokumentation fertigstellen, Abnahme vorbereiten, Projekt abschließen

## Zeit- und Phasenübersicht

Für das Projekt stand gemäß IHK-Vorgaben ein Gesamtzeitraum von 80 Stunden zur Verfügung. Die verfügbare Zeit wurde auf die einzelnen Projektphasen verteilt, sodass alle erforderlichen Aufgaben innerhalb des vorgesehenen Rahmens umgesetzt werden konnten.

Die zeitliche Planung berücksichtigte:

- ausreichenden Aufwand für Analyse und Konzeption

- eine fokussierte Durchführungsphase für die Implementierung der Kernfunktionen

- eine strukturierte Testphase

- Zeit für Dokumentation und Projektabschluss

- eine eingeplante Pufferzeit zur Absicherung technischer Risiken

Der tatsächliche Projektfortschritt wurde regelmäßig mit der ursprünglichen Planung abgeglichen.

Zur Veranschaulichung befinden sich im Anhang Gantt-Diagramm und Projektstrukturplan.

## Projektstruktur und Arbeitspakete

Zur besseren Planung und Nachvollziehbarkeit wurde das Projekt in klar definierte Arbeitspakete unterteilt. Jedes Arbeitspaket war einer Projektphase zugeordnet und beschrieb einen abgegrenzten Aufgabenbereich.

Zentrale Arbeitspakete waren unter anderem:

- Erhebung und Dokumentation des Ist-Zustands

- Definition fachlicher und technischer Anforderungen

- Konzeption der Systemarchitektur

- Implementierung der Dokumentenübernahme (Ordner und IMAP-Abruf)

- Integration der OCR-Komponente

- Umsetzung der regelbasierten Klassifikation

- Implementierung der Benennungs- und Ablagelogik

- Umsetzung von Backup- und Logging-Mechanismen

- Durchführung von Tests

- Erstellung der Projektdokumentation

Diese Struktur ermöglichte eine kontrollierte Bearbeitung der einzelnen Funktionsbereiche.

## Meilensteine und Zeitabgleich

Zur Steuerung des Projekts wurden mehrere Meilensteine definiert, die den Abschluss zentraler Projektabschnitte kennzeichnen:

- Abschluss der Analysephase

- Fertigstellung der fachlichen und technischen Konzeption

- Implementierung der Kernfunktionen

- Erfolgreicher Abschluss der Testphase

- Projektabschluss

- Fertigstellung der Projektdokumentation

Der tatsächliche Zeitaufwand wurde regelmäßig mit der Planung abgeglichen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und bewerten zu können.

## Änderungsmanagement - Abweichungen vom Projektantrag

Im Projektverlauf gab es gezielte Abweichungen vom ursprünglichen Antrag.

Spezialisierung auf Rechnungen

Im Rahmen der Umsetzung wurde der funktionale Umfang der Anwendung bewusst auf die Verarbeitung von Rechnungen beschränkt. Die Klassifikation unterscheidet dabei ausschließlich zwischen Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen. Eine Erweiterung auf weitere Dokumenttypen wurde zugunsten einer stabilen und im Zeitrahmen umsetzbaren Minimalversion nicht umgesetzt. Nicht eindeutig erkannte Dokumente werden der manuellen Nachbearbeitung zugeführt.

Datenbank

Die ursprünglich geplante lokale Datenbank wurde nicht umgesetzt. Stattdessen erfolgt die Protokollierung vollständig dateibasiert innerhalb der Runtime-Struktur, da dies für den vorgesehenen Funktionsumfang ausreichend ist.

Testserver

Auf den geplanten Testserver wurde ebenfalls verzichtet. Entwicklung und Tests liefen vollständig lokal, ohne dass sich daraus eine funktionale Einschränkung ergab.

Zeitplan

Im Antrag waren die Arbeitspakete als Stundenblöcke über einen längeren Zeitraum verteilt. In der Umsetzung wurden mehrere Aufgaben gebündelt und parallelisiert, wodurch der Ablauf im Gantt kompakter erscheint und sich auf die Werktage 30.03–17.04 konzentriert.
Der eingeplante Puffer wurde gezielt am Ende der Implementierung und in der Testphase genutzt, um Korrekturen, Feinschliff bei Rules/Structure sowie kleinere Stabilitäts-Anpassungen aufzunehmen.

Bewertung der Abweichungen

Die Anpassungen reduzierten Komplexität und Aufwand und vereinfachen Wartung sowie Betrieb. Die Projektziele und der Soll‑Zielprozess blieben unverändert. Weitere relevante Budgetabweichungen gab es nicht.

# Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

## Geplantes Projektbudget (Soll-Kosten)

Für die Umsetzung des Projekts wurde ein Gesamtaufwand von 80 Stunden kalkuliert. Zur realistischen Bewertung der Entwicklungskosten wurde ein interner Stundensatz von 65 € angesetzt, wie er bei vergleichbaren Entwicklungsprojekten im Unternehmen üblich ist.

Die geplanten Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalkosten: 80 Stunden × 65 € = 5.200 €

- Testserver (projektbezogene Nutzung): ca. 5.000 €

- Gemeinkosten Gesamtprojekt (Arbeitsplatz, Strom, Netzwerk, Betrieb): ca. 250 €

- Gesamtkosten (Soll): ca. 10.450 €

Die eingesetzten Softwarekomponenten basieren überwiegend auf Open-Source-Lösungen, sodass keine zusätzlichen Lizenzkosten anfallen.

## Tatsächliche Projektkosten (Ist-Kosten)

Nach Abschluss des Projekts wurden die tatsächlich angefallenen Arbeitszeiten erfasst und ausgewertet. Der geplante Gesamtaufwand von 80 Stunden konnte eingehalten werden.

In der Umsetzung der Minimalversion wurde kein Testserver benötigt, daher entfielen diese Kosten.

Die Ist Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalkosten: 80 Stunden × 65 € = 5.200 €

- Testserver: 0 € (nicht genutzt)

- Gemeinkosten Gesamtprojekt (Arbeitsplatz, Strom, Netzwerk, Betrieb inkl. Lizenzen):

250 € + 7,19 € (Windows 11 Pro anteilig/Monat) + 19,10 € (M365/Monat) ca. 276,29 €

- Gesamtkosten (Ist): ca. 5.450 €

## Wirtschaftliche Bewertung des Projekts

Zur Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens wurden die monatlichen Einsparungen auf Basis des dokumentierten Dokumentenaufkommens berechnet.

Einsparungen:

- Eingehende Dokumente: ca. 43/Monat × 4 Min = ca. 2,87 Std/Monat

- Ausgangsrechnungen: ca. 20/Monat × 2 Min = ca. 0,67 Std/Monat

- Gesamtersparnis: ca. 3,54 Std/Monat

- Bei 65 €/h: ca. 231 € pro Monat

- Auf das Jahr gerechnet: ca. 2.770 €

- Amortisation der Ist-Kosten (ca. 5.450 €): rund 2 Jahre

Qualitativer Nutzen:

Neben der reinen Kosteneinsparung sinkt die Fehleranfälligkeit, die Ablage wird transparenter und Dokumente sind schneller auffindbar. Gleichzeitig wird Zeit frei, die für zusätzliche Projekte und Kundenaufträge genutzt werden kann. Insgesamt ist das Projekt sowohl fachlich als auch wirtschaftlich als sinnvoll zu bewerten und schafft eine stabile Grundlage für spätere Erweiterungen und damit die Möglichkeit die Software als Produkt Kunden anzubieten wodurch der monetäre Nutzen undefiniert höher zu bewerten ist.

# Architektur- und Systemkonzept

## Analyse möglicher Architekturvarianten

Variante 1: Monolithisch

Alle Funktionen (Import, OCR, Analyse, Ablage, Logging, GUI) in einer gemeinsamen Codebasis ohne klare Trennung.

- Vorteil: schneller Start

- Nachteil: hohe Kopplung, schwieriger zu testen und zu erweitern.

Die monolithische Variante wurde wegen mangelnder Trennung verworfen

Variante 2: Client-Server

GUI als Client, Verarbeitung im Backend.

- Vorteil: skalierbar und mehrbenutzerfähig

- Nachteil: zusätzlicher Infrastruktur- und Entwicklungsaufwand, für die lokale Desktop-Anwendung nicht erforderlich.

Die Client-Server-Variante wurde wegen unnötiger Komplexität für den lokalen Einsatz verworfen.

Variante 3: Modular/schichtenorientiert (gewählt)

Klare Trennung zwischen Geschäftslogik, Infrastruktur und GUI.

- Vorteil: gute Wart- und Testbarkeit, Erweiterungen sind sauber möglich.

- Nachteil: etwas höherer Strukturierungsaufwand zu Beginn.

  - Projektbezogene zentrale Struktur:

    - Core/Usecases: document_pipeline.py, document_analyzer.py

    - Modelle: models.py

    - Infrastruktur: storage_utils, tesseract_ocr, mail_fetcher, config, logger

    - GUI: src/gui/*

    - Start/Orchestrierung: main.py

## Begründung der gewählten Architektur

Die modulare Architektur bietet die beste Balance aus Struktur und Aufwand.

- Wartbarkeit: Änderungen an OCR, Mail-Import oder Storage betreffen nur die Infrastrukturmodule; die GUI bleibt unabhängig.

- Testbarkeit: Die Kernlogik (Analyse & Pipeline) ist klar getrennt und isolierbar.

- Erweiterbarkeit: Neue Dokumentquellen oder Klassifikationsregeln können ergänzt werden, ohne die Pipeline zu brechen.

- Technologische Unabhängigkeit: Die Geschäftslogik ist nicht an konkrete Infrastruktur-implementierungen gebunden (z. B. Speicher oder OCR).

## Programmablauf

Die Anwendung folgt einem linearen, pipelinebasierten Verarbeitungsmodell. Der Datenfluss gliedert sich in folgende Schritte: Siehe Programmablaufplan.

- Erfassung eingehender Dokumente aus

  - lokalem Eingabeordner

  - IMAP-Abruf mit direkter Ablage der Anhänge im Input-Ordner

- Validierung unterstützter Dateiformate (PDF/PNG/JPG/JPEG)

- Erstellung eines Backups der Originaldatei

- Textextraktion

  - direkte Textverarbeitung bei digitalen Dokumenten

  - OCR-Verarbeitung bei gescannten/bildbasierten Dokumenten (optional)

- Kontext-Extraktion (Datum, Betrag, Lieferant, Rechnungsnummer, Beschreibung)

- Regelbasierte Klassifikation

- Standardisierte Dateibenennung

- Automatisierte Ablage in die Zielstruktur

- Protokollierung der Verarbeitung

Fehlerfälle werden erkannt, protokolliert und gesondert behandelt, ohne den Gesamtprozess zu unterbrechen. Der Verarbeitungsablauf ist deterministisch aufgebaut und unabhängig von der ursprünglichen Dokumentquelle. Siehe Orchestrierung der Verarbeitungspipeline.

## Architekturelle Grundprinzipien

Für die Struktur der Anwendung gelten folgende Grundsätze:

- Die Geschäftslogik ist von Infrastrukturdetails getrennt.

- Infrastrukturkomponenten sind austauschbar und folgen klaren Schnittstellen.

- Abhängigkeiten verlaufen von außen nach innen (keine Infrastruktur-Abhängigkeiten im Kern).

- Der Anwendungskern kennt keine konkreten Implementierungen von Dateisystem oder OCR.

Abhängigkeitsstruktur: Siehe Architekturmodell

- Domain - keine Abhängigkeiten

- Usecases - Domain & Interfaces

- Interfaces - keine Abhängigkeiten

- Infrastructure - Interfaces & Domain

- Main - Zugriff auf alle Ebenen

Die fachlichen Kernobjekte der Anwendung sind in einem eigenen Domain-Modell zusammengefasst. Dort wird auch abgebildet, welche Status ein Dokument im Verlauf der Verarbeitung annehmen kann. Diese Struktur sorgt für klare Verantwortlichkeiten und erhöht Wartbarkeit und Erweiterbarkeit.

Siehe Domain-Modell und Statusdefinition. Siehe Use-Case-Diagramm

## GUI-Konzept und Entwürfe

Der erste Entwurf wie auch das zugehörige Mockup sind bewusst simpel gehalten, weil im Alltag schnelle Bedienung wichtiger ist als Design-Spielerei. Die wichtigsten Aktionen (Pipeline, Logs, Konfiguration) sind direkt sichtbar, damit man ohne Umwege starten kann. Einstellungen sind getrennt in eigene Fenster, damit es übersichtlich bleibt. Siehe GUI-Mockup

Die Anwendung verfügt über eine grafische Oberfläche zur Steuerung und Überwachung des Systems.

Umgesetzt: Siehe GUI-Screenshots

- Manueller Start der Verarbeitung

- Automatikmodus (Ein/Aus) und Autostart-Option

- Konfiguration von Speicherort, Firmenprofil, Regeln/Struktur

- E-Mail-Integration (IMAP-Zugang)

- Log-Ansicht (laufend aktualisiert)

- Tray-App als zentraler Einstiegspunkt

- Speicherort öffnen & Runtime initialisieren

Nicht umgesetzt / Backlog:

- Fortschrittsanzeige pro Verarbeitungslauf

- expliziter Stop-Button

Begründung:
Die GUI wurde bewusst auf die Kernfunktionen reduziert, damit die Verarbeitung zuverlässig läuft und der Projektumfang eingehalten wird. Komfortfunktionen wie Fortschrittsanzeige sind sinnvoll, aber für die Minimalversion nicht essenziell.

# Technische Umsetzung

## Umsetzung der Dokumentenübernahme

Die Dokumentenübernahme bildet den Einstiegspunkt in den Verarbeitungsprozess. Die Anwendung verarbeitet Dokumente aus zwei definierten Quellen:

- einem lokalen Eingabeordner innerhalb der Runtime‑Struktur

- einem integrierten IMAP‑Abruf zur automatischen Übernahme von E‑Mail‑Anhängen

Der IMAP-Abruf erfolgt direkt in der Anwendung. E-Mail-Anhänge werden automatisch in den Eingabeordner übernommen und anschließend wie alle anderen Dokumente verarbeitet.

Die Verarbeitung erfolgt über eine abstrahierte Dokumentquelle und ist damit unabhängig vom Eingangskanal. Vorab wird das Dateiformat geprüft; nicht unterstützte Dateien werden gekennzeichnet und separat abgelegt.

## Umsetzung des Mail-Moduls

Zusätzlich zur Übernahme von Dokumenten aus dem Eingangsordner wurde ein Mail-Modul auf Basis von IMAP umgesetzt. Damit können Anhänge automatisiert aus einem Postfach abgerufen und direkt in den Eingangsordner der Anwendung gespeichert werden. Anschließend werden sie wie manuell abgelegte Dokumente durch dieselbe Verarbeitungspipeline analysiert und abgelegt. Berücksichtigt werden dabei nur neue, noch nicht verarbeitete Nachrichten. Unterstützte Anhänge werden ausgelesen und automatisch übernommen. Dadurch bleibt die weitere Verarbeitung unabhängig vom Eingangskanal einheitlich.

Die Zugangsdaten des Postfachs werden nicht im Quellcode und nicht im Klartext in der Konfiguration gespeichert. Stattdessen erfolgt der Abruf über keyring. Dadurch werden die Zugangsdaten über die Anmeldedatenverwaltung des Betriebssystems bereitgestellt.

Siehe Mail-Modul und sichere Zugangsdatenverwaltung.

## Umsetzung der Dokumentenanalyse und Textextraktion

Nach der Übernahme erfolgt die Analyse des Dokuments.

Alle Dokumente werden einheitlich über die OCR-Komponente verarbeitet, um einen konsistenten Analyseprozess sicherzustellen. Dadurch entfällt eine Unterscheidung zwischen digitalem und gescanntem Dokument, und die Verarbeitung bleibt durchgängig identisch.

Die OCR-Integration erfolgt vollständig lokal unter Verwendung geeigneter Open-Source-Komponenten. Die Textextraktion dient ausschließlich der weiteren Klassifikation und wird nicht dauerhaft gespeichert.

Fehler bei der Texterkennung, beispielsweise durch schlechte Scanqualität, werden erkannt, protokolliert und führen zu einer gesonderten Behandlung des Dokuments.

## Umsetzung der Klassifikations- und Ablagelogik

Die Klassifikation erfolgt regelbasiert auf Grundlage definierter Schlüsselwörter. Die Regeln sind in der rules.json konfigurierbar und werden beim Start aus der Konfiguration geladen. Falls keine eindeutige Zuordnung möglich ist, greift eine definierte Fallback-Behandlung.

Zusätzlich werden relevante Kontextinformationen durch gezielte Mustererkennung extrahiert. Hierzu zählen insbesondere Datum, Rechnungsnummer, Beträge sowie beteiligte Unternehmen oder Personen. Diese Informationen fließen in die standardisierte Dateibenennung und die automatische Ablage innerhalb der in der structure.json definierten Ordnerstruktur ein. Dadurch werden Zielordner und Dateinamen einheitlich erzeugt. Siehe Routing- und Pfadauflösung.

## Backup- und Logging-Mechanismus

Vor jeder Verarbeitung wird eine Sicherung der Originaldatei erstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass der ursprüngliche Dokumentenbestand unverändert erhalten bleibt.

Während des gesamten Verarbeitungsprozesses werden relevante Ereignisse protokolliert. Dazu gehören unter anderem:

- Beginn und Ende der Verarbeitung

- Klassifikationsergebnisse

- erkannte Fehler oder Sonderfälle

- Ablagepfade

Die Protokollierung erfolgt dateibasiert innerhalb der Runtime-Struktur. Es werden keine vollständigen Dokumentinhalte gespeichert. Ergänzend stehen für Nutzer ein Daily Report sowie für technische Zwecke Konsolenausgaben und ein dateibasiertes Verarbeitungslog zur Verfügung.

Siehe Logging-Beispiel

## Konfigurationsmöglichkeiten der Anwendung

Die Anwendung bietet strukturierte Konfigurationsmöglichkeiten, um unterschiedliche organisatorische Anforderungen abzubilden, ohne Änderungen an der Geschäftslogik vornehmen zu müssen. Dabei steuert die config.json das Laufzeitverhalten, die rules.json die regelbasierte Erkennung und die structure.json die Ablagestruktur. Alle drei Dateien können durch den Nutzer über die GUI angepasst werden. Auf diese Weise lassen sich unter anderem die Eingabequelle, der Mail-Abruf per IMAP, Klassifikationsregeln mit Schlüsselwörtern, die Routing-Logik zur Bestimmung der Zielordner sowie Extraktionsmuster, beispielsweise für Datum, Betrag oder Rechnungsnummer, flexibel konfigurieren.

Da die Konfigurationsdateien beim Start der Anwendung geladen werden, sind Anpassungen an neue Dokumenttypen oder organisatorische Änderungen möglich, ohne die Architektur oder die Kernlogik der Anwendung verändern zu müssen.

## Fehler- und Ausnahmebehandlung

Fehler während der Verarbeitung führen nicht zum Abbruch des Gesamtprozesses, sondern werden isoliert pro Dokument behandelt. Dadurch bleibt die Verarbeitung weiterer Dokumente unbeeinflusst. Betroffene Dokumente werden entsprechend gekennzeichnet und separat behandelt.

Zu den berücksichtigten Fehlerfällen zählen unter anderem:

- nicht unterstützte Dateiformate

- fehlgeschlagene Textextraktion

- nicht eindeutige Klassifikation

- Probleme bei der Dateiumbenennung oder Ablage

Durch diese strukturierte Fehlerbehandlung bleibt der Verarbeitungsprozess stabil und nachvollziehbar.

# Qualitätssicherung und Tests

## Qualitätssicherungskonzept

Die Qualitätssicherung erfolgte projektbegleitend während Planung, Implementierung und Testphase. Ziel war eine stabile und nachvollziehbare Umsetzung im definierten Funktionsumfang der Version 1.0 mit Fokus auf die zuverlässige Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

Zentrale Maßnahmen der Qualitätssicherung waren:

- strukturierte Planung und Dokumentation der Arbeitsschritte

- Einsatz einer Versionsverwaltung zur Nachverfolgung von Änderungen

- modulare Architektur mit klarer Trennung von OCR, Analyse, Routing und Ablage

- fortlaufendes Logging aller relevanten Verarbeitungsschritte

- definierte Behandlung unvollständiger und technischer Fehlerfälle

- Durchführung manueller Tests mit realen und anonymisierten Rechnungsdokumenten

Ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätssicherungskonzepts war die bewusste funktionale Abgrenzung auf die zuverlässige Verarbeitung von Rechnungen. Dokumente außerhalb dieses Fokus werden kontrolliert in die manuelle Nachbearbeitung überführt.

## Testkonzept und Testumgebung

Das Testkonzept basiert auf einem strukturierten Testfallkatalog, der zentrale Funktionen der Anwendung sowie typische Fehlerfälle abdeckt. Die Tests wurden in einer produktionsnahen lokalen Umgebung durchgeführt.

Testumgebung: Lokaler Arbeitsplatzrechner (Windows), Python 3.10+, reale Testdokumente.

## Tests der Geschäftslogik

Zur Überprüfung der Kernlogik wurden modulbezogene Tests anhand des Testfallkatalogs im Anhang durchgeführt. Dabei wurden insbesondere folgende Funktionsbereiche überprüft:

- Klassifikation (Keyword‑Erkennung, regelbasierte Auswahl, Fallback‑Behandlung)

- Datums‑ und Kontext‑Erkennung (Extraktion relevanter Angaben)

- Dateibenennung (standardisierte Namen je Dokumenttyp)

- Pfadauflösung / Routing (Zielpfad nach Dokumenttyp sowie Jahr/Monat)

Im Rahmen der Tests wurden insbesondere die Statusführung der Dokumente, die Routing-Logik sowie die Steuerung des Verarbeitungsablaufs überprüft. Damit wurden genau die Bereiche getestet, die für die automatische Verarbeitung und Ablage zentral sind. Siehe Domain-Modell und Statusdefinition. Siehe Routing- und Pfadauflösung. Siehe Orchestrierung der Verarbeitungspipeline.

## Integrationstests

Die Integrationstests überprüften das Zusammenspiel der einzelnen Module innerhalb der Pipeline.

- Zusammenspiel von Textextraktion → Klassifikation → Umbenennung → Routing

- Verarbeitung typischer Dokumente aus dem Anwendungsbereich

- konsistente Verarbeitung von Dokumenten aus Eingabeordner und IMAP-Abruf

Hierbei wurde der vollständige Verarbeitungsfluss unter realistischen Bedingungen getestet.

Bei den Integrationstests stand vor allem das Zusammenspiel der einzelnen Module im Vordergrund. Geprüft wurde also nicht nur die Funktion einzelner Komponenten, sondern der vollständige Ablauf von der Übernahme bis zur Ablage. Siehe Programmablaufplan. Siehe Orchestrierung der Verarbeitungspipeline.

## Manuelle Tests

Zusätzlich wurden gezielt Rechnungsdokumente ausgewählt, die sowohl typische Standardfälle als auch bekannte Grenzfälle abbilden, um das Verhalten der Anwendung unter realistischen Bedingungen zu überprüfen.

Dabei wurde insbesondere auf folgende Fehlerquellen geachtet:

- OCR‑Fehler

- mehrdeutige Schlüsselwörter

- mehrere Datumsangaben innerhalb eines Dokuments

- Sonderzeichen in Firmennamen

Einhergehend wurden auch andere Dokumententypen wie Kontoauszüge, Personaldokumente und andere getestet, um das Ziel des Ablegens im Ordner „Manuelle Sortierung“ sicherzustellen.

## Testergebnisse und Bewertung

Die durchgeführten Tests zeigen, dass die Anwendung im definierten Funktionsumfang der Version 1.0 zuverlässig arbeitet. Insbesondere die Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen erfolgt bei typischen und ausreichend strukturierten Rechnungsdokumenten stabil und nachvollziehbar. Erfolgreich nachgewiesen wurden die korrekte Klassifikation, die Extraktion relevanter Angaben sowie die konsistente Benennung und Ablage der Dokumente. Auch technische Fehlerfälle konnten erkannt und isoliert behandelt werden, ohne den übrigen Verarbeitungsprozess zu beeinträchtigen.

Im Rahmen der Testdurchführung wurden zugleich systembedingte Grenzen identifiziert. Bei uneinheitlich aufgebauten oder schlecht strukturierten Dokumenten kann es zu fehlerhaften oder unvollständigen Extraktionen kommen, insbesondere wenn mehrere ähnliche Werte oder generische Textbestandteile innerhalb des Dokuments auftreten. Weitere Herausforderungen ergeben sich bei Dokumenten mit geringer Struktur, beispielsweise Kassenbons oder Marketplace-Rechnungen. Solche Fälle werden nicht erzwungen automatisch verarbeitet, sondern kontrolliert der manuellen Nachbearbeitung zugeführt.

Ein beispielhafter Nachweis des vollständigen Verarbeitungsablaufs ist im Anhang im Integrationstest-Protokoll dokumentiert.

# Sicherheits- und Datenschutzaspekte

## Sicherheitsmaßnahmen

Die Anwendung wird ausschließlich im internen Unternehmensumfeld eingesetzt und lokal betrieben. Eine externe Verarbeitung oder Cloud‑Anbindung ist nicht vorgesehen.

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:

- Verarbeitung ausschließlich innerhalb definierter lokaler Verzeichnisse

- keine automatische Löschung oder inhaltliche Veränderung von Originaldokumenten

- Erstellung eines Backups vor jeder Verarbeitung

- dateibasierte Protokollierung ohne Speicherung vollständiger Dokumentinhalte

- Zugriffskontrolle über die bestehenden Betriebssystem‑Zugriffsrechte

Durch diese Maßnahmen wird das Risiko von Datenverlust oder unbefugtem Zugriff minimiert. Die Integrität der Daten wird zusätzlich dadurch sichergestellt, dass Originaldokumente nicht verändert, sondern ausschließlich kopiert und weiterverarbeitet werden. Das Backup dient als Schutz-maßnahme zur Wiederherstellung im Falle von Verarbeitungsfehlern oder Datenverlust.

## Datenschutzrelevante Aspekte

Die Anwendung verarbeitet Dokumente mit potenziell personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zweckgebunden zur Klassifikation und strukturierten Ablage im internen Kontext, ohne Weitergabe an Dritte oder externe Speicherung. Extrahierte Inhalte werden nur temporär genutzt und nicht dauerhaft gespeichert. Damit werden zentrale Grundsätze wie Zweckbindung, Datenminimierung und Vertraulichkeit eingehalten.

## Schutz von Dokumenten und Protokolldaten

Die Protokollierung enthält überwiegend technische Informationen wie:

- Zeitpunkt der Verarbeitung

- erkannte Dokumentkategorie

- Ablagepfad

- Fehlermeldungen

Vollständige Dokumentinhalte werden nicht gespeichert. Je nach Dateiname oder extrahierter Kurzinfo können jedoch in Einzelfällen indirekt Rückschlüsse gezogen werden Die Logdateien liegen innerhalb der Runtime‑Struktur und unterliegen denselben Betriebssystem‑Zugriffsrechten wie die verarbeiteten Dokumente. Zugriff haben damit nur autorisierte Nutzer.

# Installation, Inbetriebnahme und Abnahme

## Installation der Anwendung

Die Installation wurde zunächst auf dem Arbeitsplatzrechner der Geschäftsführung (Georgij Boguslawskij) durchgeführt. Die Anwendung wurde als Windows-Setup installiert (EXE + Setup). Eine virtuelle Python-Umgebung war für den Betrieb nicht nötig. Im Rahmen der Installation wurden die Programmdateien bereitgestellt, die Runtime-Struktur initialisiert, die Konfigurationsdateien angelegt sowie der Eingabeordner und die Verknüpfungen für Input/Manuelle Sortierung erstellt.

## Testlauf beim Auftraggeber

Nach der Installation habe ich mit Georgij einen gemeinsamen Testlauf gemacht, um die Funktion unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Dabei wurden unter anderem die Übernahme von Dokumenten aus dem Eingabeordner, die Klassifikation und Ablage, die standardisierte Dateibenennung, die Protokollierung sowie das Verhalten bei Fehler- und Sonderfällen kontrolliert. Kleinere Abweichungen wurden dokumentiert und soweit möglich direkt über die rules.json behoben.

## Nutzereinweisung

Im Anschluss habe ich die Einweisung der Hauptnutzerin (Tanja Djurovic) durchgeführt.
Dabei ging es insbesondere um Installation, Start und Ausführung der Anwendung, die Bedeutung der Logs, die Anpassung der Konfigurationsdateien sowie den Umgang mit Fehlerfällen und manueller Sortierung. Ziel war, dass sie die Anwendung sicher und eigenständig im Alltag nutzen kann. Änderungen erfolgen dabei ausschließlich über die Konfiguration, nicht über den Code.

## Abnahme durch den Auftraggeber

Die Abnahme erfolgte nach erfolgreichem Testlauf und Einweisung durch die Geschäftsführung (Georgij Boguslawskij). Dabei wurde geprüft, ob die definierten fachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind. Die Abnahme wurde im Abnahmeprotokoll schriftlich dokumentiert. Damit gilt das Projekt als abgeschlossen und die Anwendung als einsatzbereit.

# Projektabschluss und Reflexion

## Soll-/Ist-Vergleich der Projektziele

Die zentralen Projektziele wurden weitgehend erreicht. Dazu gehören die Automatisierung, eine einheitliche Benennung, nachvollziehbares Logging sowie die Umsetzung der Minimalversion im vorgegebenen Zeitrahmen. Gegenüber dem Projektantrag gab es zwei bewusste Abweichungen. Eine Datenbank und der geplante Testserver wurden nicht umgesetzt. Stattdessen erfolgt die Protokollierung dateibasiert und die Tests wurden lokal durchgeführt. Dadurch wurde die technische Komplexität reduziert, ohne den Funktionsumfang der Minimalversion einzuschränken.

## Bewertung der Zielerreichung

Die Anwendung erfüllt die wesentlichen fachlichen und technischen Anforderungen. Dokumente werden zuverlässig verarbeitet, klassifiziert, benannt und in der bestehenden Struktur abgelegt. Fehlerfälle werden dokumentenbezogen behandelt, ohne den Gesamtprozess zu unterbrechen. Zeit und Kostenrahmen konnten eingehalten werden

## Lessons Learned

Eine klare Abgrenzung des Projektumfangs war entscheidend für die Umsetzung. Früh eingeführtes Logging und eine robuste Fehlerbehandlung haben die Stabilität des Systems deutlich verbessert. Die modulare Struktur und konfigurierbaren Regeln erleichtern Anpassungen, ohne den Code verändern zu müssen.

# Anhang

## Projektantrag

## Genehmigung des Projektantrags durch die IHK

## Freigabeerklärung / Eidesstattliche Erklärung

## Freigabeerklärung des Betriebs

## Abnahmedokument

## Interview-Leitfaden

- Dokumentenquellen

  - Über welche Kanäle gehen Dokumente im Unternehmen ein?

  - In welcher Form liegen die Dokumente vor (digital, gescannt, Papier)?

  - Wie werden E-Mail-Anhänge aktuell behandelt?

  - Gibt es zentrale oder dezentrale Eingangsstellen für Dokumente?

- Bearbeitungsprozess

  - Welche Schritte werden nach dem Eingang eines Dokuments durchgeführt?

  - Wer ist für die Sichtung und Ablage verantwortlich?

  - Nach welchen Kriterien wird entschieden, in welchen Ordner ein Dokument abgelegt wird?

  - Gibt es wiederkehrende Dokumenttypen mit festen Ablagestrukturen?

- Benennungs- und Ablagestruktur

  - Existieren definierte Regeln für die Dateibenennung?

  - Werden Jahres- oder Zeitraumangaben systematisch berücksichtigt?

  - Wie ist die bestehende Ordnerstruktur aufgebaut?

  - Werden neue Ordner regelmäßig angelegt oder existiert eine feste Struktur?

- Fehler- und Sonderfälle

  - Welche typischen Fehler treten bei der Dokumentenablage auf?

  - Gibt es Fälle, in denen Dokumente nicht eindeutig zugeordnet werden können?

  - Wie werden doppelte oder falsch benannte Dateien behandelt?

- Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit

  - Muss nachvollziehbar sein, wann und von wem ein Dokument abgelegt wurde?

  - Gibt es Anforderungen an Protokollierung oder Dokumentation?

  - Welche Informationen sind für eine spätere Nachverfolgung relevant?

- Erwartungen an eine technische Unterstützung

  - Welche Arbeitsschritte sollen idealerweise automatisiert werden?

  - Welche Funktionen sind zwingend erforderlich?

  - Welche Funktionen sind wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig?

Vorgehen zur Erhebung des Ist-Zustands

## Zusammenfassung & Auswertung des Interviews

Im Rahmen des strukturierten Interviews wurden folgende zentrale Erkenntnisse zur aktuellen Dokumentenverarbeitung gewonnen:

- Dokumentenquellen

Dokumente gehen überwiegend per E-Mail ein. Ein Großteil der Rechnungen (ca. 90 %) wird digital empfangen. Die verbleibenden Dokumente erreichen das Unternehmen per Post und werden anschließend manuell digitalisiert. Zusätzlich existieren vereinzelt weitere digitale Eingangskanäle (z. B. interne Weiterleitungen oder Messenger-Dienste), die jedoch eine untergeordnete Rolle spielen.

Es bestehen bereits vereinzelte Weiterleitungsregeln im E-Mail-System, jedoch keine zentrale technische Vorverarbeitung der Dokumente.

- Dokumentarten

Regelmäßig anfallende Dokumentarten sind:

  - Eingangsrechnungen und Zahlungserinnerungen

  - Personaldokumente (z. B. Lohnabrechnungen, Verträge, Zeiterfassungen)

  - Kontoauszüge

  - Schreiben von Krankenkassen oder Behörden

Teilweise treten inhaltlich doppelte Sachverhalte auf (z. B. Rechnung und spätere Mahnung).

- Aktueller Bearbeitungsprozess

Nach dem Eingang erfolgt eine manuelle Sichtung. Rechnungen werden zusätzlich in einer Excel-Tabelle erfasst, bevor sie abgelegt werden.

Dokumente, die ausschließlich archiviert werden sollen, werden nach manueller Prüfung direkt in die bestehende Ordnerstruktur einsortiert.

Die Bearbeitung erfolgt überwiegend durch eine verantwortliche Person. Eine technische Unterstützung der Klassifikation oder Benennung findet aktuell nicht statt.

- Benennung und Ablage

Für verschiedene Dokumentarten existieren etablierte Benennungsmuster, beispielsweise:

  - Eingangsrechnungen: Datum – Kreditor – Leistung – Betrag

  - Ausgangsrechnungen: Rechnungsnummer – Debitor

  - Briefe: Datum – Absender – Inhalt

  - Personaldokumente: Dokumentenart – Name

Diese Regeln wurden jedoch individuell entwickelt und werden bei gescannten Dokumenten nicht immer konsequent eingehalten. Datumsformate, Sonderzeichen oder Betragsangaben sind teilweise uneinheitlich. Die Ordnerstruktur ist grundsätzlich klar definiert und soll beibehalten werden.

- Fehler- und Sonderfälle

Typische Problemfälle sind:

  - unvollständig gescannte Dokumente

  - doppelt gespeicherte Dateien

  - einzelne Seiten, die getrennt vom Hauptdokument gespeichert werden

  - fehlende oder inkonsistente Dateibenennung

Doppelte Dokumente werden manuell geprüft und bereinigt.

- Nachvollziehbarkeit

Eine systematische Protokollierung der Dokumentenverarbeitung existiert derzeit nicht. Lediglich Rechnungseingänge werden in einer separaten Excel-Übersicht dokumentiert. Es ist nicht eindeutig nachvollziehbar, wann ein Dokument gescannt oder abgelegt wurde.

- Fazit der Ist-Analyse

Die Analyse zeigt, dass bereits eine strukturierte Ablage existiert, jedoch wesentliche Arbeitsschritte manuell erfolgen. Insbesondere die Klassifikation, Benennung und Nachvollziehbarkeit bieten Potenzial für eine softwaregestützte Optimierung.

Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Definition des Soll-Zielprozesses und der fachlichen Anforderungen an die entwickelte Anwendung.

Ist-Zustand der Dokumentenverarbeitung

## Ist-Soll-Vergleich

Dokumenteneingang

Ist: Mehrere Kanäle, manuelle Sichtung, teils Weiterleitungen

Soll: Zentraler Input‑Ordner plus automatischer IMAP‑Abruf, einheitlicher Eingang

Übernahme von E‑Mail‑Anhängen

Ist: Manuelles Speichern aus E‑Mails

Soll: IMAP‑Abruf übernimmt Anhänge automatisch in den Input‑Ordner

Digitalisierung / Texterkennung

Ist: Scans werden manuell gesichtet, keine automatische Erkennung

Soll: Einheitliche OCR‑Pipeline für alle Dokumente

Verarbeitung / Klassifikation

Ist: Entscheidung nach Erfahrung

Soll: Regelbasierte Klassifikation auf Basis von Keywords

Benennung

Ist: Unterschiedlich, abhängig von Person

Soll: Einheitliche, regelbasierte Dateibenennung

Ablage

Ist: Manuelle Einordnung in bestehende Struktur

Soll: Automatisierte Ablage gemäß structure.json (Ordner werden bei Bedarf erstellt)

Dateiformat‑Prüfung

Ist: Keine systematische Prüfung

Soll: Automatische Prüfung unterstützter Formate, Rest geht in Fehler/Manuell

Fehlerbehandlung

Ist: Manuell korrigieren

Soll: Fehler werden pro Dokument isoliert behandelt und geloggt

Backup

Ist: Keine definierte Sicherung vor Verarbeitung

Soll: Backup vor jeder Verarbeitung

Nachvollziehbarkeit

Ist: Teilweise (z. B. Excel bei Rechnungen)

Soll: Vollständiges Logging + Daily Report

Prozessabhängigkeit

Ist: Stark personenabhängig

Soll: Standardisierter Ablauf mit klaren Regeln und Protokollierung

## Übersicht der Eingesetzten Software

Windows 11 - Zielumgebung, auf der die Anwendung ausgeführt und getestet wurde
Python 3.10 - Programmiersprache zur Umsetzung der gesamten Anwendung
PyInstaller - Erstellung einer lauffähigen Windows-EXE für die produktive Nutzung
Inno Setup - Erstellung des Installers für die Bereitstellung der Anwendung
CustomTkinter - Umsetzung der grafischen Benutzeroberfläche
Tesseract OCR - Texterkennung für gescannte oder bildbasierte Dokumente
Poppler - Umwandlung von PDF-Dateien in Bilder als Grundlage für die OCR-Verarbeitung
pdf2image - Python-Bibliothek zur Konvertierung von PDF-Dokumenten in Bilddateien
Pillow - Verarbeitung und Vorbereitung von Bildern innerhalb der OCR-Pipeline
pytesseract - Python-Anbindung zur Nutzung von Tesseract OCR innerhalb der Anwendung
pystray - Umsetzung der Tray-Funktionalität der Anwendung
keyring - Speicherung und Abruf von Zugangsdaten für das Mail-Modul
Visual Studio Code - Entwicklungsumgebung zur Implementierung und Bearbeitung des Quellcodes
Git - Versionsverwaltung zur Nachverfolgung und Verwaltung von Änderungen
PlantUML - Erstellung technischer Diagramme im Anhang
draw.io - Erstellung und Überarbeitung grafischer Darstellungen
Miro - Unterstützung bei Strukturierung, Entwurf und Vorplanung
Microsoft Word - Erstellung und Formatierung der Projektdokumentation

Verwendete Software und Werkzeuge

## Projektstrukturplan

Zeit- & Phasenübersicht

## Gantt-Diagramm

Zeit- & Phasenübersicht

## Erweitertes Wasserfallmodell

Projektphase und Vorgehensweisen

## Programmablaufplan

Programmablauf

## Use-Case Diagramm / Architektur-Modell

´

Architekturelle Grundprinzipien

## GUI-MockUp

GUI-Konzept

## GUI-Screenshots

GUI-Konzept

## Code-Anhang

### Domain-Modell und Statusdefinition

from dataclasses import dataclass, field

from pathlib import Path

from typing import Optional

class DocumentStatus:

NEW = "NEW"

ANALYZED = "ANALYZED"

CLASSIFIED = "CLASSIFIED"

STORED = "STORED"

ERROR = "ERROR"

@dataclass

class Classification:

category: str

confidence: float

document_type: Optional[str] = None

@dataclass

class DocumentMetadata:

category: Optional[str]

document_type: Optional[str]

invoice_date: Optional[str] = None

@dataclass

class Document:

source_path: str

extracted_text: Optional[str] = None

classification: Optional[Classification] = None

metadata: Optional[DocumentMetadata] = None

extracted_data: dict = field(default_factory=dict)

target_path: Optional[str] = None

status: str = DocumentStatus.NEW

@property

def filename(self) -> str:

return Path(self.source_path).name

def mark_analyzed(self, text: str) -> None:

self.extracted_text = text

self.status = DocumentStatus.ANALYZED

def mark_classified(self, classification: Classification) -> None:

self.classification = classification

self.status = DocumentStatus.CLASSIFIED

def mark_stored(self, path: str) -> None:

self.target_path = path

self.status = DocumentStatus.STORED

Architekturelle Grundprinzipien

### Routing- und Pfadauflösung

from pathlib import Path

class StoragePathBuilder:

def __init__(self, structure: dict):

self.structure = structure

def build(self, document) -> Path:

category = document.metadata.category or "DIVERSES"

doc_type = document.metadata.document_type or "Unsortiert"

structure_category = self.structure.get(category, {})

filename = self._generate_filename(document)

if doc_type not in structure_category:

return Path(category, "Unsortiert", filename)

node = structure_category.get(doc_type)

path_parts = [category, doc_type]

date = document.extracted_data.get("date")

if date:

try:

_, month, year = date.split(".")

month_names = [

"Januar", "Februar", "Maerz", "April", "Mai", "Juni",

"Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"

]

month_name = month_names[int(month) - 1]

if "{year}" in node:

path_parts.append(year)

sub = node["{year}"]

if "{month_number} {month_name}" in sub:

path_parts.append(f"{month} {month_name}")

except Exception:

pass

return Path(*path_parts) / filename

def _generate_filename(self, document) -> str:

data = document.extracted_data

doc_type = document.metadata.document_type or ""

date = data.get("date")

vendor = data.get("vendor")

amount = data.get("amount")

invoice_number = data.get("invoice_number")

ext = Path(document.source_path).suffix

if doc_type == "Ausgangsrechnungen":

return f"Rechnung {invoice_number} vom {date} {vendor}{ext}"

if doc_type == "Eingangsrechnungen":

return f"{date} - {vendor} - {amount}{ext}"

return f"{Path(document.source_path).stem}{ext}"

### Orchestrierung der Verarbeitungspipeline

class DocumentPipeline:

def __init__(

self,

config,

sources,

ocr_service,

runtime_storage,

archive_storage,

logger,

rules,

structure

):

self.sources = sources

self.ocr = ocr_service

self.runtime = runtime_storage

self.archive = archive_storage

self.logger = logger

self.config = config

self.analyzer = DocumentAnalyzer(

rules,

config.raw.get("company_profile", {}),

logger

)

self.path_builder = StoragePathBuilder(structure or {})

self.supported_extensions = {".pdf", ".png", ".jpg", ".jpeg"}

def run(self):

for source in self.sources:

documents = list(source.fetch_documents())

if not documents:

self.logger.info("Keine neuen Dateien gefunden")

continue

for document in documents:

self._process(document)

def _process(self, document):

filename = document.filename

extension = Path(filename).suffix.lower()

self.logger.log(f"IN: {filename}")

if extension not in self.supported_extensions:

self.logger.error("Nicht unterstütztes Dateiformat")

return

self.runtime.backup(document.source_path, "backup", filename)

text = self.ocr.extract_text(document.source_path) if self.ocr else ""

if not text:

self.logger.error("Keine Textextraktion möglich")

return

document.mark_analyzed(text)

classification, metadata, extracted = self.analyzer.analyze(document)

document.mark_classified(classification)

document.metadata = metadata

document.extracted_data = extracted

target_path = self.path_builder.build(document)

final_path = self.archive.store(

document.source_path,

target_path.parent,

target_path.name

)

self.logger.log(f"OUT: {filename} {final_path}")

document.mark_stored(str(final_path))

### Beispiel-Konfigurationsdateien

#### Konfigurationsdatei - config.json

{

"auto_mode": false,

"autostart": false,

"daily_report_time": "18:00",

"company_profile": {

"name": "Deine Firma GmbH",

"person": {

"first_name": "Max",

"last_name": "Mustermann"

},

Umsetzung der Klassifikations- und Ablagelogik

#### Regelbasierte Klassifikationslogik - rules.json

"rules": [

{ "category": "BUCHHALTUNG", "document_type": "Rechnung",

"keywords": [

"rechnung","rechnungsnummer","rechnungsnr",

"betrag","gesamtbetrag","netto","brutto",

] },

{ "category": "BUCHHALTUNG", "document_type": "Mahnungen",

"keywords": [

"mahnung","zahlungserinnerung",

"frist","letzte mahnung","offener betrag"

] },

{ "category": "BUCHHALTUNG", "document_type": "Angebote",

"keywords": [

"angebot","angebot nr","kostenvoranschlag",

"angebot nummer","quotation"

] },

Umsetzung der Klassifikations- und Ablagelogik

#### Vordefinierte Ordnerstruktur - structure.json

{

"BUCHHALTUNG": {

"Eingangsrechnungen": {

"{year}": {

"{month_number} {month_name}": {}

}

},

"Kontoauszuege": {

"{year}": {

"{month_number} {month_name}": {}

}

},

Umsetzung der Klassifikations- und Ablagelogik

#### Mail-Modul und sichere Zugangsverwaltung

email_cfg = config.get("email", {}) or {}

server = email_cfg.get("imap_server")

user = keyring.get_password("SorterinoMail", "email_user")

password = keyring.get_password("SorterinoMail", "email_pass")

if not server or not user or not password:

print("[MAIL] Konfiguration unvollständig")

return

incoming = config.incoming_root

incoming.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

status, messages = mail.uid("search", None, '(UNSEEN UNFLAGGED)')

for uid in messages[0].split():

status, msg_data = mail.uid("fetch", uid, "(BODY.PEEK[])")

msg = email.message_from_bytes(msg_data[0][1])

for part in msg.walk():

if part.get_content_disposition() != "attachment":

continue

filename = decode_filename(part.get_filename())

if not filename:

continue

ext = Path(filename).suffix.lower()

if ext not in ALLOWED_EXTENSIONS:

continue

filepath = incoming / filename

counter = 1

while filepath.exists():

filepath = incoming / f"{filepath.stem}_{counter}{filepath.suffix}"

counter += 1

payload = part.get_payload(decode=True)

if payload:

with open(filepath, "wb") as f:

f.write(payload)

Umsetzung des Mail-Moduls

#### Logging-Beispiel

Beispiel 1: Nutzerorientiertes Protokoll (Daily Report)

Sorterino Daily Report - 2026-04-21

Zusammenfassung

- Gesamt: 3

- Erfolgreich: 2

- Manuell: 1

- Fehler: 0

Details

SUCCESS  | scan_rechnung_01.pdf -> 21.04.2026 - Stadtwerke Musterstadt - 185,40.pdf | F:\Ablage\BUCHHALTUNG\Eingangsrechnungen\2026\04 April | ok

SUCCESS  | rechnung_70015.pdf -> Rechnung 70015 vom 21.04.2026 Musterkunde GmbH.pdf | F:\Ablage\BUCHHALTUNG\Ausgangsrechnungen\2026\04 April | ok

MANUAL   | unleserlich_scan.pdf -> unleserlich_scan.pdf | F:\Ablage\Sorterino - Runtime\manual_sort | ocr_empty

Beispiel 2: Technische Konsolenausgabe (CLI)

[2026-04-21 08:14:02] [INFO] Verarbeite F:\Ablage\Sorterino - Runtime\incoming\scan_rechnung_01.pdf

[2026-04-21 08:14:02] [DEBUG] Backup erstellt: scan_rechnung_01.pdf

[2026-04-21 08:14:03] [DEBUG] OCR läuft

[2026-04-21 08:14:04] [DEBUG] OCR Länge 1842 Zeichen

[2026-04-21 08:14:04] [INFO] Klassifikation BUCHHALTUNG 0.78

[2026-04-21 08:14:04] [DEBUG] Extrahiert {'date': '21.04.2026', 'amount': '185,40', 'vendor': 'Stadtwerke Musterstadt', 'invoice_number': None}

[2026-04-21 08:14:04] [DEBUG] Zielpfad BUCHHALTUNG\Eingangsrechnungen\2026\04 April\21.04.2026 - Stadtwerke Musterstadt - 185,40.pdf

[2026-04-21 08:18:11] [INFO] Verarbeite F:\Ablage\Sorterino - Runtime\incoming\unleserlich_scan.pdf

[2026-04-21 08:18:11] [DEBUG] Backup erstellt: unleserlich_scan.pdf

[2026-04-21 08:18:12] [DEBUG] OCR läuft

[2026-04-21 08:18:13] [INFO] Kein Text erkannt manuell

Beispiel 3: Dateibasiertes Verarbeitungslog (sorterino.log)

[2026-04-21 08:14:02] [LOG] IN: scan_rechnung_01.pdf

[2026-04-21 08:14:04] [LOG] OUT: scan_rechnung_01.pdf F:\Ablage\BUCHHALTUNG\Eingangsrechnungen\2026\04 April\21.04.2026 - Stadtwerke Musterstadt - 185,40.pdf

[2026-04-21 08:18:11] [LOG] IN: unleserlich_scan.pdf

[2026-04-21 08:18:13] [LOG] MANUAL: unleserlich_scan.pdf

Backup- und Logging-Mechanismus

## Testfallkatalog

Testumgebung:

Lokaler Arbeitsplatzrechner (Windows), Python 3.10+, produktionsnahe Testdaten

Test-ID | Beschreibung | Eingabe | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Status

T01 | Verarbeitung eines Dokuments (PDF, OCR) | PDF‑Datei | OCR erkennt Text, Klassifikation erfolgt korrekt | Texterkennung und Klassifikation erfolgreich

T02 | Verarbeitung eines gescannten Dokuments | Bildbasierte PDF | OCR erkennt Text, Klassifikation erfolgt korrekt | Texterkennung und Klassifikation erfolgreich

T03 | Verarbeitung über IMAP‑Abruf | E‑Mail mit PDF‑Anhang | Anhang wird übernommen, verarbeitet und korrekt abgelegt | Datei wurde korrekt übernommen und verarbeitet

T04 | Fehlerfall: nicht unterstütztes Format | .txt Datei | Dokument wird als Fehler erkannt und im Fehlerordner abgelegt | Datei wurde korrekt als Fehler behandelt

T05 | Unklare Klassifikation | Dokument ohne relevante Schlüsselwörter | Dokument wird als nicht klassifizierbar erkannt und manuell abgelegt | Dokument wurde korrekt als manueller Fall behandelt

T06 | Dateibenennung | Rechnung mit Datum und Firma | Standardisierter Dateiname wird erzeugt | Dateiname wurde korrekt generiert

T07 | Routing nach Jahr/Monat | Dokument mit Datumsbezug | Ablage im passenden Zielordner (Jahr/Monat) | Dokument wurde korrekt im Zielordner abgelegt

T08 | Backup vor Verarbeitung | PDF‑Datei | Original wird im Backup‑Ordner gesichert | Backup wurde korrekt erstellt

T09 | Daily Report (Zeitpunkt) | Verarbeitung mehrerer Dokumente + Zeit erreicht | Daily Report wird generiert (TXT + JSON) | Daily Report wurde korrekt erstellt

T10 | Daily Report (Inhalt) | Mehrere Dokumente (success/manual/error) | Bericht enthält korrekte Summen & Details | Bericht korrekt, Summen stimmen

T11 | Fehlerfall OCR | Defekte PDF | Datei wird im Error‑Ordner abgelegt + Fehler geloggt | Datei korrekt im Error‑Ordner

T12 | Manuelle Sortierung | Dokument ohne Regel/Match | Datei landet in „Manuelle Sortierung“ | Datei korrekt manuell abgelegt

T13 | Regeln wirken (Rules) | Dokument mit klaren Keywords | Klassifikation nach Rule | Regel greift korrekt

T14 | Struktur wirkt (Structure) | Dokument mit definiertem Zielpfad | Ablage nach Struktur | Struktur greift korrekt

T15 | IMAP‑Abruf | E‑Mail mit PDF‑Anhang (UNSEEN) | Anhang wird übernommen, verarbeitet und korrekt abgelegt | Datei wurde korrekt übernommen und verarbeitet

T16 | Integrationstest (End‑to‑End) | Gemischter Satz aus digitalen PDFs, gescannten PDFs und Fehlerdatei | Alle Dokumente werden verarbeitet, Backup erstellt, korrekt abgelegt, Fehler isoliert, Logging vollständig | Verarbeitung vollständig und korrekt

## Integrationstest-Protokoll(gekürzte Konsolenausgabe)

(.venv) PS F:\DevBox\01_PROJECTS\Sorterino> python -m src.gui.app

[INIT] Starte Workspace Initialisierung

[INIT] Ordnerstruktur sichergestellt

[INIT] Template existiert bereits: rules.json

[INIT] Template existiert bereits: structure.json

[INIT] Runtime config existiert bereits

[INIT] Link existiert bereits: C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Input

[INIT] Link existiert bereits: C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Manuelle Sortierung

[INIT] Workspace vollständig initialisiert

[MAIL] =============================

[MAIL] Starte Abruf

[MAIL CONFIG] {'enabled': True, 'imap_server': 'imap.gmail.com'}

[MAIL] Server: imap.gmail.com

[MAIL] Login erfolgreich

[MAIL] Verarbeite E-Mail-Anhänge

[MAIL] Attachment gefunden: kaputt.pdf

[MAIL] gespeichert: C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\kaputt.pdf

[MAIL] Fertig

[MAIL] Logout

[2026-04-21 12:48:32] [INFO] Tesseract Path F:\DevBox\01_PROJECTS\Sorterino\third_party\tesseract\tesseract.exe

[2026-04-21 12:48:32] [INFO] Tessdata Path F:\DevBox\01_PROJECTS\Sorterino\third_party\tesseract\tessdata

[2026-04-21 12:48:32] [INFO] Poppler Path F:\DevBox\01_PROJECTS\Sorterino\third_party\poppler\Library\bin

[OCR] Initialisiert

[2026-04-21 12:48:32] [INFO] Verarbeite C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\1.pdf

[2026-04-21 12:48:38] [DEBUG] [CLASSIFY] Fremde Rechnung → EINGANG

[2026-04-21 12:48:38] [DEBUG] Extrahiert {'date': '28.01.2025', 'amount': '9,90', 'currency': 'EUR', 'vendor': '1&1 Telecom GmbH', 'invoice_number': None, 'description': None}

[2026-04-21 12:48:38] [DEBUG] Zielpfad BUCHHALTUNG\Eingangsrechnungen\2025\01 Januar\28.01.2025 - 1&1 Telecom GmbH - 9,90.pdf

[2026-04-21 12:48:38] [INFO] Verarbeite C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\15.pdf

[2026-04-21 12:48:40] [DEBUG] [CLASSIFY] Fremde Rechnung → EINGANG

[2026-04-21 12:48:40] [DEBUG] Extrahiert {'date': None, 'amount': '0,00', 'currency': 'EUR', 'vendor': 'Check.', 'invoice_number': None, 'description': None}

[2026-04-21 12:48:40] [INFO] Unvollständige Extraktion manuell date

[2026-04-21 12:48:40] [INFO] Verarbeite C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\4.pdf

[2026-04-21 12:48:42] [DEBUG] [CLASSIFY] Eigene Rechnung → AUSGANG

[2026-04-21 12:48:42] [DEBUG] Extrahiert {'date': '19.03.2025', 'amount': '470,17', 'currency': 'EUR', 'vendor': 'Tom & Perla Medienmanufaktur GmbH', 'invoice_number': '100013', 'description': 'vielen Dank fiir das Vertrauen'}

[2026-04-21 12:48:42] [DEBUG] Zielpfad BUCHHALTUNG\Ausgangsrechnungen\2025\03 März\Rechnung 100013 vom 19.03.2025 Tom & Perla Medienmanufaktur GmbH.pdf

[2026-04-21 12:48:42] [INFO] Verarbeite C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\kaputt.pdf

[2026-04-21 12:48:42] [ERROR] PDF Konvertierungsfehler bei C:\Users\JulienBlueHirte\Documents\Buchhaltung\Sorterino - Runtime\incoming\kaputt.pdf Unable to get page count.

[2026-04-21 12:48:42] [ERROR] OCR Fehler → Datei in Error

[2026-04-21 12:48:42] [INFO] Pipeline fertig 4 Dokument(e) verarbeitet

Testergebnisse & Bewertung

## Glossar und Abkürzungsverzeichnis

- Classifier (Klassifikation) - Komponente zur Einordnung von Dokumenten anhand definierter Regeln. Beinhaltet auch die Extraktion relevanter Metadaten aus dem Dokumentinhalt.

- Clean Architecture - Architekturansatz mit klarer Trennung von Geschäftslogik und technischen Details. Ziel ist bessere Wartbarkeit und Erweiterbarkeit.

- Document Pipeline (Dokumentenpipeline) - Zentrale Steuerungskomponente, die den gesamten Verarbeitungsablauf der Anwendung koordiniert.

- OCR (Optical Character Recognition) - Verfahren zur Textextraktion aus gescannten oder bildbasierten Dokumenten.

- Runtime‑Struktur - Verzeichnisstruktur, in der die Anwendung während der Ausführung arbeitet, insbesondere für Ein‑ und Ausgabe sowie Protokollierung.

- Storage - Komponente zur Ablage und Verwaltung von Dokumenten im Dateisystem, inklusive Verschieben, Archivieren und Backup.

- Rules (Regeln) - JSON‑basiertes Regelwerk zur Klassifikation und Steuerung der Ablagelogik.

- Structure (Struktur) - JSON‑basierte Zielstruktur, die die Ordnerhierarchie für die Ablage definiert.

- Backup - Sicherheitskopie der Originaldatei, die vor der Verarbeitung im Runtime‑Bereich abgelegt wird.

- Daily Report - Tagesbericht mit Zusammenfassung und Details aller verarbeiteten Dokumente (TXT + JSON).

- IMAP - Protokoll zum Abruf von E‑Mails, wird für die automatische Übernahme von Anhängen genutzt.

- Auto‑Mode - Modus, in dem die Anwendung automatisch im Hintergrund neue Dokumente verarbeitet.

- Autostart - Option, die Anwendung automatisch beim Windows‑Start zu öffnen.

- Incoming - Eingangsordner der Runtime‑Struktur, in welchem neue Dokumente zur Verarbeitung landen.

- Manual (Manuelle Sortierung) - Ordner für nicht eindeutig klassifizierbare Dokumente.

- Error - Ordner für Dokumente, bei denen OCR oder Verarbeitung fehlschlägt.

## Quellen:

- Python Documentation - https://docs.python.org/3/

- Tesseract OCR Documentation - https://tesseract-ocr.github.io

- pytesseract Documentation - https://pypi.org/project/pytesseract/

- pdf2image Documentation - https://pypi.org/project/pdf2image/

- Pillow Documentation - https://pillow.readthedocs.io/

- CustomTkinter Documentation - https://customtkinter.tomschimansky.com/documentation/

- pystray Documentation - https://pystray.readthedocs.io/

- keyring Documentation - https://keyring.readthedocs.io/en/stable/

- PyInstaller Documentation - https://pyinstaller.org/en/stable/

- Inno Setup Documentation - https://jrsoftware.org/ishelp.php

# Dokumente

## Projektantrag

## Genehmigung des Projektantrags durch die IHK

## Freigabeerklärung / Eidesstattliche Erklärung

## Freigabeerklärung des Betriebs

## Abnahmedokument